Il Capo Area Ambiente e Vivibilità, in riferimento all’argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

OGGETTO: Programma Parco de “La Favorita” 2014. Atto di indirizzo.

________________________________________________________________________________

# II DIRIGENTE

PREMESSO che:

Con provvedimento n. 237 del 06.12.2013 la Giunta Municipale, approvando la proposta di delibera avente oggetto “Atto di indirizzo per la redazione del Piano di realizzazione e di gestione del Parco de La Favorita. Approvazione Piano di Lavoro”, ha deliberato, tra gli altri, anche i seguenti punti;

- dare mandato all’Assessore all’Ambiente e Vivibilità di attivare, previo specifico indirizzo della Giunta Comunale, il rapporto con la Regione Siciliana per la stipula del protocollo di intesa, nonché per tutti gli atti conseguenti e necessari alla redazione e attuazione dell’ITI-PdF (Parco della Favorita);

- dare mandato al Settore Ambiente di attivare, nelle more di redazione ed approvazione della variante in oggetto, le procedure necessarie per attuare l’implementazione dell’attuale livello di fruizione/pedonalizzazione del Parco in conformità al vigente Piano di Utilizzazione nelle aree comprese tra il Viale Ercole ed il Viale Duca degli Abbruzzi;

- di assegnare, conseguentemente, all’Area Ambiente e Vivibilità, in conformità al predetto indirizzo della Giunta Comunale, il coordinamento degli Uffici (Traffico e Mobilità, Urbanistica, Area Gestione del Territorio, Area delle politiche di sviluppo e fondi strutturali, Manutenzione, O.P.C.M., Città Storica, Risorse Immobiliari, Attività Sociali)  a vario titolo interessati nelle procedure tecniche ed amministrative inerenti la realizzazione degli interventi del “Piano di realizzazione e di gestione del Parco de La Favorita”;

RITENUTO di dover descrivere le attività che gli Uffici dell’Assessorato Ambiente e Vivibilità svolgeranno, con il contributo di altri Uffici Comunali ed Enti, nel corso del corrente anno in attuazione del dispositivo sopra richiamato;

ATTESO che:

- gli interventi di pulizia dell’intera area sono affidati, secondo il contratto di servizio in corso di definizione, alla RAP, mentre al Settore Ambiente è demandata la cura degli spazi verdi, ivi compresa la gestione delle aree agricole;

- a seguito degli esiti positivi ottenuti con la sperimentazione effettuata nel periodo 28.12.2013 – 06.01.2014 di pedonalizzazione dell’area compresa tra Villa Niscemi, Palazzina Cinese, Città dei Ragazzi, boschetti circostanti il Museo Pitrè, si è già provveduto a prolungare, sine die, il divieto della circolazione veicolare nel viale che dalla Fontana d’Ercole porta alla Via Duca degli Abruzzi, mantenendo, al contempo, in essere la comunicazione tra i giardini storici, compreso quello circostante la Palazzina Cinese;

- la struttura delle scuderie reali appare immediatamente disponibile per attività didattiche, divulgative e di accoglienza ai visitatori, per cui si rende urgente il trasferimento in altra sede degli uffici del Settore Ambiente, attualmente ivi ubicati;

CONSIDERATO che:

- Al fine di migliorare la fruizione dell’area interessata dalla pedonalizzazione si prevede l’attuazione dei seguenti interventi:

| Intervento | Soggetto Attuatore | Risorse |
| --- | --- | --- |
| Realizzazione di segnaletica per la percorrenza di tali aree | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Fornitura di tabelle segnaletiche mediante appalto finanziato con fondi del capitolo di bilancio n. 8052. |
| Realizzazione di un sistema di cartelli esplicativi di edifici ed elementi di vegetazione | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Fornitura di cartelli segnaletici mediante appalto finanziato con fondi del capitolo di bilancio n. 8052. |
| Riorganizzazione dell’illuminazione nella zona del giro di carrozze della Palazzina Cinese | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Non trova fonte di finanziamento all’interno dei capitoli di bilancio di competenza dell’Area Ambiente e Vivibilità. Si segnala al Sig. Assessore al Bilancio la necessità di recuperare le somme necessarie che sono in corso di definizione secondo preventivo dell’AMG che potrà eseguire i lavori. |
| Recupero delle fontane nel viale di collegamento tra la Piazza dei Quartieri e la Palazzina Cinese | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione - COIME | Fornitura di pompe e materiale idraulico mediante appalto finanziato con fondi del capitolo di bilancio n. 19902. |
| Sostituzione delle fallanze e recupero dell’impianto vegetale originale ed eliminazione degli stipiti delle palme morte | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Prestazione di servizio finanziata con fondi del capitolo di bilancio n. 6018. |
| Riparazione dei cancelli e delle inferriate attualmente danneggiate | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione - COIME | L’intervento richiede solo manodopera |
| Eliminazione asfalto e realizzazione di pavimentazione in terra battuta nel viale di collegamento tra la Piazza dei Quartieri e la Palazzina Cinese | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Non trova fonte di finanziamento all’interno dei capitoli di bilancio di competenza dell’Area Ambiente e Vivibilità. Si segnala al Sig. Assessore al Bilancio la necessità di recuperare le somme necessarie che sono in corso di definizione. |
| Sistemazione della staccionata posta lungo il bordo del laghetto di Villa Niscemi | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione - COIME | I paletti di castagno saranno forniti dal Settore Ambiente |
| Recupero dell’agrumeto quadripartito di Villa Niscemi | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione in collaborazione con l’Università di Palermo | Maestranze e risorse del Settore Ambiente sulla scorta di un progetto redatto dall’Università di Palermo nell’ambito del protocollo d’intesa tra Comune ed Università per la redazione di alcuni studi su problematiche inerenti il Parco. Fornitura di pompe e materiale idraulico mediante appalto finanziato con fondi del capitolo di bilancio n. 19902 |
| Fornitura e collocazione all’interno dell’area pedonalizzata di alcuni elementi di arredo urbano: cestini, panchine, rastrelliere per biciclette, fontanelle. | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione - AMAP | Fornitura di arredi mediante appalto finanziato con fondi del capitolo di bilancio n. 20537. Per le fontanelle si farà ricorso all’AMAP. |
| Utilizzazione della serra all’interno del Vivaio Comunale come spazio espositivo e per manifestazioni | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione in collaborazione con Assessorato alla Cultura | Si stilerà un programma condiviso |
| Attivazione del servizio di Bike-sharing | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Fornitura di biciclette mediante appalto in corso di aggiudicazione |
| Attivazione del servizio di video sorveglianza | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Fornitura di telecamere mediante appalto in corso di aggiudicazione |

- Per favorire e sviluppare l’uso degli spazi aperti del Parco si prevedono i seguenti interventi nelle aree e nei percorsi indicati nell’allegata planimetria:

| Intervento | Soggetti Attuatori | Risorse |
| --- | --- | --- |
| Manutenzione e cura del prato denominato “Case Rocca” | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Le operazioni di pulizia saranno a carico della RAP; gli operatori del Settore Ambiente cureranno le aree agricole e la vegetazione in generale |
| Utilizzazione di nuove aree per attività sportive e ricreative | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Le operazioni di pulizia saranno a carico della RAP; gli operatori del Settore Ambiente cureranno le aree agricole e la vegetazione in generale |
| Interventi silvo-colturali in alcune aree del Parco | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione – Azienda Foreste della Regione Siciliana | Verrà stilato un protocollo d’intesa con l’Azienda Foreste della Regione Siciliana. |
| Recupero della sentieristica esistente | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione- Azienda Foreste della Regione Siciliana | Le operazioni di pulizia saranno a carico della RAP; gli operatori del Settore Ambiente cureranno le aree agricole e la vegetazione in generale. E’ previsto l’intervento della Azienda Foreste nell’ambito del protocollo d’intesa. |

- Per favorire la conoscenza storica ed agronomica del Parco si prevedono le seguenti attività presso le scuderie reali

| Intervento | Soggetti Attuatori | Risorse |
| --- | --- | --- |
| Svolgimento di laboratori legati alla storia e alla natura del Parco e del Monte. | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione in collaborazione con Assessorato alla Scuola | Si strutturerà un progetto condiviso. |
| Campi-collezione della banca del Germoplasma per la caratterizzazione e conservazione del patrimonio genetico del germoplasma dei fruttiferi della Conca d’oro | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione in collaborazione con l’Università di Palermo, Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali | Nell’ambito del protocollo d’intesa con l’Università di Palermo. |

- Per rifunzionalizzare il patrimonio immobiliare del Parco si prevede una massiccia campagna di appalti pubblici che sarà avviata con i seguenti interventi

| Intervento | Soggetti Attuatori | Risorse |
| --- | --- | --- |
| Recupero dei Caseggiati denominati “Case Rocca”. Progetto inserito nel vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche, in corso di redazione | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Importo di € 4.000.000 finanziabile con le economie dei ribassi d’asta di progetti già finanziati con i Fondi FAS di cui alla delibera CIPE n. 69/2009 |
| Restauro e ripristino dei Torriglioni e dello spazio antistante, dei prospetti di Casa Natura e dei piloni monumentali di accesso a Villa Niscemi. Progetto inserito nel vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche, in corso di redazione | Assessorato al Territorio | Importo di € 990.000 già finanziato. |
| Rifunzionalizzazione del Vivaio. Progetto da inserire nel nuovo Programma Triennale delle Opere Pubbliche | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Importo di € 3.000.000 da finanziare |
| Recupero di alcuni edifici minori all’interno del Parco. Progetto da inserire nel nuovo Programma Triennale delle Opere Pubbliche | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Importo di € 1.000.000 da finanziare |
| Analisi del sistema Idraulico del Parco in vista della sua rifunzionalizzazione. Progetto da inserire nel nuovo Programma Triennale delle Opere Pubbliche | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione in collaborazione con l’Università di Palermo, AMAP | Importo da determinare e finanziare. |
| Lavori di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale di interesse storico, artistico e monumentale 2011. Manutenzione del muro perimetrale del Parco de La Favorita | Assessorato al Territorio | € 186.495,45 già finanziati |

- Al fine di mitigare il rischio da caduta massi, attualmente incombente sulla porzione di parco a monte del Viale Diana, si ritiene necessario dare impulso ai seguenti progetti, valutando la possibilità di sezionare in due stralci il secondo dei due sottoelencati al fine di favorire il reperimento del finanziamento in atto inesistente.

| Intervento | Soggetti Attuatori | Risorse |
| --- | --- | --- |
| Interventi di protezione dell'area della colonia estiva comunale e del viale Diana dalla caduta di massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino. Progetto in corso di redazione, inserito nel vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche | Assessorato al Territorio | Importo di € 3.210.000 già finanziato |
| Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Pellegrino sovrastanti il Parco urbano della Favorita, il viale Margherita di Savoia ed il viale Diana. Progetto inserito nel vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche. | Assessorato al Territorio | Importo di € 9.489.000 da finanziare |

6) Al fine di sviluppare la fruizione del Monte Pellegrino si si prevedono i seguenti interventi

| Intervento | Soggetti Attuatori | Risorse |
| --- | --- | --- |
| Recupero sentieristica montana | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione in collaborazione con l’Azienda Foreste | In sinergia tra Comune ed Azienda Foresta. |
| Recupero dell’area circostante il Castello Utveggio | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione in collaborazione con il CERISDI | In sinergia tra Comune, CERISDI ed Aziende Foreste. |
| Recupero dell’area circostante il Santuario di Santa Rosalia | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione in collaborazione con l’Opera Don Orione | In sinergia tra Comune ed Opera Don Orione. |

7) Si ritiene di dovere organizzare un workshop partecipato sulla gestione del parco

| Intervento | Soggetti Attuatori | Risorse |
| --- | --- | --- |
| Giornate di studi per l’individuazione del modello più adeguato per la Gestione del Parco | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | € 10.000 stanziati sul pertinente capitolo del Settore Ambiente. |

8) Si ritiene necessaria l’istituzione di un Ufficio Speciale “Favorita”, nel quale incardinare l’elevato numero di attività da porre in essere per far fronte, contestualmente, all’attuazione del presente Programma per l’anno 2014, all’attivazione del rapporto con la Regione Siciliana per la stipula del protocollo di intesa finalizzato all’attuazione dell’ITI-PdF (Parco della Favorita) e più in generale all’attuazione dei programmi integrativi degli anni seguenti, che richiedono una dotazione di risorse umane, adeguate numericamente, qualificate professionalmente e dedicate in forma esclusiva al raggiungimento dell’obiettivo.

VISTI:

- Il Decreto Legislativo n. 267/2000;

- L’art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;

- La L.R. n. 30/2000 e ss. mm. ii.;

- Lo Statuto del Comune di Palermo

## PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che s’intendono riportati:

- Dare mandato al Settore Ambiente e Vivibilità di attivare le procedure necessarie per attuare i seguenti interventi

| Intervento | Soggetto Attuatore | Risorse |
| --- | --- | --- |
| Realizzazione di segnaletica per la percorrenza di tali aree | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Fornitura di tabelle segnaletiche mediante appalto finanziato con fondi del capitolo di bilancio n. 8052. |
| Realizzazione di un sistema di cartelli esplicativi di edifici ed elementi di vegetazione | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Fornitura di cartelli segnaletici mediante appalto finanziato con fondi del capitolo di bilancio n. 8052. |
| Riorganizzazione dell’illuminazione nella zona del giro di carrozze della Palazzina Cinese | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Non trova fonte di finanziamento all’interno dei capitoli di bilancio di competenza dell’Area Ambiente e Vivibilità. Si segnala al Sig. Assessore al Bilancio la necessità di recuperare le somme necessarie che sono in corso di definizione secondo preventivo dell’AMG che potrà eseguire i lavori. |
| Recupero delle fontane nel viale di collegamento tra la Piazza dei Quartieri e la Palazzina Cinese | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione - COIME | Fornitura di pompe e materiale idraulico mediante appalto finanziato con fondi del capitolo di bilancio n. 19902. |
| Sostituzione delle fallanze e recupero dell’impianto vegetale originale ed eliminazione degli stipiti delle palme morte | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Prestazione di servizio finanziata con fondi del capitolo di bilancio n. 6018. |
| Riparazione dei cancelli e delle inferriate attualmente danneggiate | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione - COIME | L’intervento richiede solo manodopera |
| Eliminazione asfalto e realizzazione di pavimentazione in terra battuta nel viale di collegamento tra la Piazza dei Quartieri e la Palazzina Cinese | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Non trova fonte di finanziamento all’interno dei capitoli di bilancio di competenza dell’Area Ambiente e Vivibilità. Si segnala al Sig. Assessore al Bilancio la necessità di recuperare le somme necessarie che sono in corso di definizione. |
| Sistemazione della staccionata posta lungo il bordo del laghetto di Villa Niscemi | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione - COIME | I paletti di castagno saranno forniti dal Settore Ambiente |
| Recupero dell’agrumeto quadripartito di Villa Niscemi | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione in collaborazione con l’Università di Palermo | Maestranze e risorse del Settore Ambiente sulla scorta di un progetto redatto dall’Università di Palermo nell’ambito del protocollo d’intesa tra Comune ed Università per la redazione di alcuni studi su problematiche inerenti il Parco. Fornitura di pompe e materiale idraulico mediante appalto finanziato con fondi del capitolo di bilancio n. 19902 |
| Fornitura e collocazione all’interno dell’area pedonalizzata di alcuni elementi di arredo urbano: cestini, panchine, rastrelliere per biciclette, fontanelle. | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione - AMAP | Fornitura di arredi mediante appalto finanziato con fondi del capitolo di bilancio n. 20537. Per le fontanelle si farà ricorso all’AMAP. |
| Utilizzazione della serra all’interno del Vivaio Comunale come spazio espositivo e per manifestazioni | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione in collaborazione con Assessorato alla Cultura | Si stilerà un programma condiviso |
| Attivazione del servizio di Bike-sharing | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Fornitura di biciclette mediante appalto in corso di aggiudicazione |
| Attivazione del servizio di video sorveglianza | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Fornitura di telecamere mediante appalto in corso di aggiudicazione |
| Manutenzione e cura del prato denominato “Case Rocca” | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Le operazioni di pulizia saranno a carico della RAP; gli operatori del Settore Ambiente cureranno le aree agricole e la vegetazione in generale |
| Utilizzazione di nuove aree per attività sportive e ricreative | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Le operazioni di pulizia saranno a carico della RAP; gli operatori del Settore Ambiente cureranno le aree agricole e la vegetazione in generale |
| Interventi silvo-colturali in alcune aree del Parco | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione – Azienda Foreste della Regione Siciliana | Verrà stilato un protocollo d’intesa con l’Azienda Foreste della Regione Siciliana. |
| Recupero della sentieristica esistente | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Le operazioni di pulizia saranno a carico della RAP; gli operatori del Settore Ambiente cureranno le aree agricole e la vegetazione in generale. E’ previsto l’intervento della Azienda Foreste nell’ambito del protocollo d’intesa in via di definizione. |
| Svolgimento di laboratori legati alla storia e alla natura del Parco e del Monte. | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione in collaborazione con Assessorato alla Scuola | Si strutturerà un progetto condiviso. |
| Campi-collezione della banca del Germoplasma per la caratterizzazione e conservazione del patrimonio genetico del germoplasma dei fruttiferi della Conca d’oro | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione in collaborazione con l’Università di Palermo, Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali | Nell’ambito del protocollo d’intesa con l’Università di Palermo. |
| Recupero dei Caseggiati denominati “Case Rocca”. Progetto inserito nel vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche, in corso di redazione | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Importo di € 4.000.000 finanziabile con le economie dei ribassi d’asta di progetti già finanziati con i Fondi FAS di cui alla delibera CIPE n. 69/2009 |
| Restauro e ripristino dei Torriglioni e dello spazio antistante, dei prospetti di Casa Natura e dei piloni monumentali di accesso a Villa Niscemi. Progetto inserito nel vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche, in corso di redazione | Assessorato al Territorio | Importo di € 990.000 già finanziato. |
| Rifunzionalizzazione del Vivaio. Progetto da inserire nel nuovo Programma Triennale delle Opere Pubbliche | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Importo di € 3.000.000 da finanziare |
| Recupero di alcuni edifici minori all’interno del Parco. Progetto da inserire nel nuovo Programma Triennale delle Opere Pubbliche | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | Importo di € 1.000.000 da finanziare |
| Analisi del sistema Idraulico del Parco in vista della sua rifunzionalizzazione. Progetto da inserire nel nuovo Programma Triennale delle Opere Pubbliche | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione in collaborazione con l’Università di Palermo, AMAP | Importo da determinare e finanziare. |
| Lavori di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale di interesse storico, artistico e monumentale 2011. Manutenzione del muro perimetrale del Parco de La Favorita | Assessorato al Territorio | € 186.495,45 già finanziati |
| Interventi di protezione dell'area della colonia estiva comunale e del viale Diana dalla caduta di massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino. Progetto in corso di redazione, inserito nel vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche | Assessorato al Territorio | Importo di € 3.210.000 già finanziato |
| Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Pellegrino sovrastanti il Parco urbano della Favorita, il viale Margherita di Savoia ed il viale Diana. Progetto inserito nel vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche. | Assessorato al Territorio | Importo di € 9.489.000 da finanziare |
| Recupero sentieristica | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione in collaborazione con l’Azienda Foreste | In sinergia tra Comune ed Azienda Foresta. |
| Recupero dell’area del Castello Utveggio | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione in collaborazione con il CERISDI | In sinergia tra Comune, CERISDI ed Aziende Foreste. |
| Collaborazione con il Santuario | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione in collaborazione con l’Opera Don Orione | In sinergia tra Comune ed Opera Don Orione. |
| Giornate di studi per l’individuazione del modello più adeguato per la Gestione del Parco | Assessorato alla Vivibilità, Ambiente e Innovazione | € 10.000 stanziati sul pertinente capitolo del Settore Ambiente. |

- Dare mandato a …………………… di istituire l’Ufficio speciale “Favorita” nel quale incardinare lo svolgimento di tutte le attività connesse con l’integrale recupero del Parco;

- Assegnare all’Area Ambiente e Vivibilità il coordinamento degli Uffici delle Aree Territorio, Cultura e Scuola interessati nella realizzazione degli interventi indicati al punto 1);

- Dare mandato all’Assessore all’Ambiente e Vivibilità di attivare rapporti con i seguenti Enti per la stipula dei relativi protocolli di intesa:

4.1) Regione Siciliana per attuazione dell’ITI-PdF;

4.2) Università degli Studi di Palermo per la redazione di alcuni studi su problematiche inerenti il Parco;

4.3) Azienda Foreste per l’attuazione di interventi silvo-colturali.

Il Capo Area

Dott. Domenico Musacchia

Il Capo Area Ambiente e Vivibilità esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Capo Area

Dott. Domenico Musacchia

L’Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell’Ente, ne propone l’adozione da parte della Giunta Comunale.

L’Assessore

Prof. Giuseppe Barbera

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).

Il Dirigente responsabile di Ragioneria